Projectplan

Inhoudsopgave

[Inleiding](#_heading=h.30j0zll) **3**

[Doelstellingen](#_heading=h.1fob9te) **3**

[Betrokkenen](#_heading=h.3znysh7) **3**

[Benodigdheden](#_heading=h.2et92p0) **3**

[Takenlijst](#_heading=h.tyjcwt) **3**

[Planning](#_heading=h.3dy6vkm) **3**

[**Risicoanalyse**](#_heading=h.vwf05yxp7mll) **4**

[Projectgrenzen](#_heading=h.4d34og8) **4**

# Inleiding

Ons bedrijf maakt een site voor een boekwinkel die “Lekker Lezen” heet, wij zullen aan de gevraagde doelen voldoen en meer delen leveren hoe meer wij weten over gevraagde items.

# Doelstellingen

Een goede website die naar de klanten hun wensen voldoet  
Een functionele website die verbonden is met een database  
De database kunnen gebruiken om data te displayen  
De database uitgebreid hebben zodat we reviews hebben en admins boeken toe kunnen voegen

# Betrokkenen

Lukas Veldhuizen  
Mischa Joosten

# Benodigdheden

Klant specificaties, Host voor de site, Database, Boeken lijst

# Takenlijst

Homepage verbeteren  
Boeken info pagina met recensies maken  
Database verder inrichten

Documentatie aanpassen

# 

# Planning

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| PvE | 23-4-2021 | 23-4-2021 | 3 uur | Lukas |
| Projectplan | 23-4-2021 | 19-5-2021 | 3 uur | Mischa |
| Fo | 23-4-2021 | 19-5-2021 | 5 uur | Mischa |
| Wireframes | 10-5-2021 | 17-5-2021 | 5 uur | Lukas |
| Vormconcepten | 17-5-2021 | 19-5-2021 | 6 uur | Lukas |
| Moodboard | 17-5-2021 | 17-5-2021 | 3 uur | Mischa |
| Hoofdpagina | 21-5-2021 | ... | ... | ... |
| Database maken | 21-5-2021 | ... | ... | ... |
| Boeken pagina | ... | ... | ... | ... |
| Boeken infopagina | ... | ... | ... | ... |
| Contact pagina maken | ... | ... | ... | ... |
| Inlog pagina maken | ... | ... | ... | ... |
| Over ons pagina maken | ... | ... | ... | ... |
| Admin pagina maken | ... | ... | ... | ... |

# 

# Risicoanalyse

Het gaat mogelijk moeilijk worden met communicatie omdat als je niet bereikbaar bent online is het erg moeilijk om dingen af te stellen

# Projectgrenzen

Wij zullen niet veel extra doen dan afgesproken tenzij het geleverde ding slecht is of dat wij extra betaald worden.